PZD.253.11.2024.AK


UMOWA  PROJEKT
zawarta w dniu  ……………………………………… r.  w Oławie pomiędzy:

Powiatem Oławskim ul. 3 Maja 1 w Oławie, 55-200 Oława NIP: 9121875363 – Powiatowym Zarządem Drogowym w Oławie pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława reprezentowanym przez:

Dyrektora Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie – Wojciecha Drożdżala na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu w Oławie upoważnienia 
przy kontrasygnacie 

Głównego Księgowego – Gabrieli Bratkowskiej działającego z upoważnienia wydanego na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym przez Skarbnika Powiatu

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

NIP…………………….………………………, REGON…………………………..…………….., 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

1. …………………………………………...…….....………………………………………………………………….………………….

2. ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

o następującej treści:

§ 1

Niniejszą umowę zawarto na podstawie art. 2 ust 1 pkt. 1)  bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)
§ 2

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Odbudowa rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej
nr 1538 D i 1466 D na odcinku Grędzina – Brzezinki

- zgodnie z propozycją cenową

za kwotę wynagrodzenia:
netto (bez podatku VAT): ...........................  zł.

słownie zł.: ...............................................................................................................................

+ podatek VAT w wysokości: ........%, tj. .........................zł.

słownie zł.: ...............................................................................................................................

co łącznie stanowi brutto (łącznie z podatkiem VAT): ................................  zł.

słownie zł.: ...............................................................................................................................
Powyższe kwoty zawierają wszelkie koszty związane z realizacja zadania.

2. Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego
i ilościowego robót ustalonego w zapytaniu cenowym.
§ 2

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

a. formularz oferty,

b. kosztorys ofertowy.

§ 3

Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu zamówienia materiały własne.

§ 4

3. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy.
4. Termin zakończenia przedmiotu zamówienia: do dnia 30 listopada 2024 roku
5. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo.

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy.

§5

7. Obowiązki stron:

a. 
Obowiązki Zamawiającego:

· Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokólarnie Wykonawcy plac budowy 

· Zamawiający zapewni nadzór nad wykonywanymi robotami.

b. 
Obowiązki Wykonawcy:

· Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, utrzymywać jezdnię wraz z dojazdami do posesji w czystości, w czasie prowadzenia prac;

· Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z otrzymanym projektem na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych

· Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

· Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku przebudowywanej drogi

· organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego

8. Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót i obowiązywania umowy odpowiada Wykonawca.

9. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

§ 6

10. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:

Krzysztofa Błaszczyszyna – Kierownika Obwodu Drogowego w Miłoszycach 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z póż. Zm.)
11. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają następujące osoby:

a. Wojciecha Drożdżala - reprezentującego Zamawiającego

b. 
………………………………………….. - reprezentującego Wykonawcę.

12. Zmiana lub uzupełnienie wykazu osób wyznaczonych do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru
w okresie realizacji umowy nie stanowi zmiany umowy, wymaga się jednak formy pisemnej 
i pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

13. Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.

14. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru robót w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i kompletu wymaganych dokumentów (obmiar powykonawczy, dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów – aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami).

15. Protokół odbioru końcowego bezusterkowego strony spisują w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania całości zamówienia.

16. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a. 
w przypadku wad dających się usunąć Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy określając jednocześnie termin usunięcia wad i ponownego odbioru lub może przyjąć przedmiot umowy z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę,

b. w przypadku wad, których usunąć się nie da Zamawiający może: w przypadku wad istotnych żądać wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

17. Koszty usuwania stwierdzonych w czasie odbioru wad przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, 
a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

18. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczonymi dla usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad), który podpisują strony umowy.

19. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

20. Odbioru robót ze strony Zamawiającego dokonuje Komisja powołana przez Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie.

21. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

§ 8

22. Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową.

23. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy na podstawie protokołu odbioru (bez zastrzeżeń), obmiaru wykonanych robót oraz sprawdzonego kosztorysu według cen przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na konto Wykonawcy.

24. Faktura końcowa za wykonanie przedmiotu umowy może zostać złożona do Zamawiającego po:

a. 
sporządzeniu przez Wykonawcę kosztorysu wykonanych robót i potwierdzeniu go przez osobę uprawnioną do nadzorowania z ramienia Zamawiającego;

b. 
przeprowadzeniu odbioru i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy.

25. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: …………………………….

26. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 912-18-75-363.

27. Należność finansowa zostanie przekazana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazanym na fakturze widniejący w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług, Zamawiający będzie narażony na ponoszenie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe lub sankcje podatkowe, z których może zostać zwolniony na warunkach wynikających z tych przepisów, tj. korzystając przy płatności wynagrodzenia, wskazanego w ust. 1, z mechanizmu podzielonej płatności uregulowanego w art. 108a ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, to skorzystanie przez Zamawiającego z ww. mechanizmu skutkować będzie uznaniem przez Strony za zaspokojenie w całości roszczenia 
o zapłatę wynagrodzenie, przy założeniu, że suma wartości podatku VAT oraz wartość netto wykazanej na fakturze Wykonawcy odpowiada sumie wartości wpłaconej przez Zamawiającego na rachunek rozliczeniowy, wskazany na fakturze, oraz rachunek VAT Wykonawcy. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanej powyżej, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie miał prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.Za datę płatności faktury uważa się datę dyspozycji przelewu środków finansowych na konto Wykonawcy.

28. Faktury wystawione będą na adres:

Nabywca: Powiat Oławski ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława NIP 912-18-75-363

Odbiorca: Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława

 i płatne będą w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury na rachunek Wykonawcy ..……………….....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 
29. Zmiana rachunku Wykonawcy może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy i nie wymaga sporządzenia aneksu.

30. Należności za wykonane roboty będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

31. Za termin dokonania zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego w banku polecenia przelewu. 

32. Postanowienia umowne w stosunku do podatników VAT czynnych:

a) Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych 
w związku z realizacją niniejszej umowy jest numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe lub w SKOK i jest właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (splitpayment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.);

b) Zamawiający oświadcza, że zapłata wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 2 umowy następować będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa 
w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
W ww. przypadku Strony uznają, iż roszczenie o zapłatę zostało zaspokojone;

c)  W przypadku braku możliwości zastosowania zapłaty w sposób określony w pkt. b),
w szczególności zwrotu przez bank/SKOK kwoty objętej przelewem z zastosowanym „komunikatem przelewu” Wykonawca nie ma prawa do naliczania odsetek za nieterminową zapłatę do momentu zawiadomienia Zamawiającego o możliwości dokonania zapłaty 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie o wystąpieniu możliwości wskazanej wyżej.

33. Postanowienia umowne w stosunku do podatników zwolnionych z VAT:

a) Wykonawca oświadcza, że nie jest podatnikiem VAT czynnym, a w przypadku zmiany statusu podatnika VAT, w trybie natychmiastowym zawiadomi Zamawiającego, przy czym zawiadomienie winno nastąpić nie później niż z terminem zapłaty wynagrodzenia;
b) Strony ustalają, że w przypadku zmiany statusu podatnika VAT Wykonawcy na podatnika VAT czynnego wynagrodzenie określone w § 2 ust. 2 nie ulegnie zmianie;
c) Wykonawca oświadcza, w przypadku zmiany statusu podatnika VAT na podatnika VAT czynnego, zobowiązany jest do wskazania rachunku rozliczeniowego, umożliwiającego zapłatę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.);
d) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający będzie dokonywał płatności
z zastosowaniem podzielonej płatności. Wykonawca wyraża zgodę na wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 umowy, w przypadku braku możliwości dokonania zapłaty metodą podzielonej płatności. Zamawiający ma prawo jednak wstrzymać zapłatę do momentu wskazania przez Wykonawcę rachunku umożliwiającego zapłatę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Za okres wstrzymania zapłaty Wykonawca nie ma prawa do naliczania odsetek za przesunięcie terminu zapłaty.
34. Wykonawca oświadcza, iż właściwym dla niego organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego  w ………………………………………………………… W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy zmieni się właściwość miejscowa Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego nie później niż wraz z fakturą dokumentującą realizację umowy.

§ 9

35. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

36. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a. 
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,5% wartości umownej brutto wymienionej w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki

b. 
za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej brutto wymienionej w § 2 ust. 1.

37. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości umownej brutto wymienionej w § 2 ust. 1.

38. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

39. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ilość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§ 10

40. Okres gwarancyjny na roboty objęte umową wynosi: 12 miesięcy.
41. Okres gwarancji jakości liczony jest od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

42. Okres rękojmi jest równy okresowy gwarancji.

43. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.

44. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

45. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego.

46. W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia.

47. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego bezusterkowego przedmiotu umowy.

 § 11

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób  trzecich – powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

§ 12

48. W razie powstania sporu na tle wykonania umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego kierując swoje roszczenie do Zamawiającego.

49. W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postępowania polubownego, ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                        Wykonawca
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